Módulo 18 — Obras e Infraestrutura

Objetivo do módulo

Gerenciar de forma integrada as ações da prefeitura relacionadas a:

- planejamento de obras;

- projetos de engenharia;

- execução de obras públicas;

- medições;

- fiscalização;

- manutenção urbana;

- vias públicas;

- praças;

- iluminação pública;

- energia;

- cemitérios;

- ordens de serviço;

- máquinas e equipamentos;

- convênios e recursos vinculados a obras;

- acompanhamento físico-financeiro;

- documentos técnicos;

- relatórios;

- transparência.

Esse módulo deve atender principalmente a Secretaria de Obras, Infraestrutura, Serviços Urbanos, Engenharia, Planejamento Urbano, Transportes, Cemitério e setores operacionais da prefeitura.

Menu sugerido do módulo

Eu organizaria assim:

- Painel de Obras e Infraestrutura

- Obras Públicas

- Projetos e Engenharia

- Medições

- Fiscalização de Obras

- Convênios e Recursos

- Vias Públicas

- Praças e Espaços Públicos

- Serviços Urbanos

- Iluminação Pública

- Gestão Energética

- Cemitérios

- Serviços Funerários

- Ordens de Serviço

- Máquinas e Equipamentos

- Equipes de Campo

- Materiais e Insumos

- Documentos Técnicos

- Relatórios

- Parâmetros

- Auditoria

1. Painel de Obras e Infraestrutura

Tela inicial para gestores, engenheiros, fiscais e equipes operacionais.

Indicadores importantes:

- obras em planejamento;

- obras em execução;

- obras paralisadas;

- obras concluídas;

- obras atrasadas;

- valor total contratado;

- valor medido;

- saldo contratual;

- medições pendentes;

- ordens de serviço abertas;

- ordens de serviço concluídas;

- solicitações de manutenção urbana;

- pontos de iluminação com problema;

- cemitérios com demandas abertas;

- máquinas em operação;

- máquinas em manutenção;

- consumo de energia por unidade;

- convênios vinculados a obras;

- serviços por bairro;

- produtividade das equipes.

Atalhos rápidos:

- nova obra;

- novo projeto;

- nova medição;

- nova fiscalização;

- nova ordem de serviço;

- registrar manutenção;

- registrar problema de iluminação;

- cadastrar máquina/equipamento;

- consultar relatório de obras.

2. Gestão de Obras Públicas

Esse é o núcleo do módulo.

Tipos de obra

- construção de escola;

- construção de UBS;

- construção de praça;

- pavimentação;

- drenagem;

- ponte;

- reforma de prédio público;

- ampliação de unidade pública;

- rede de esgoto;

- rede de água;

- contenção;

- calçamento;

- recuperação de vias;

- construção de quadra;

- obra de acessibilidade;

- infraestrutura rural.

Campos principais

- número da obra;

- nome da obra;

- descrição;

- secretaria responsável;

- local;

- bairro;

- coordenadas;

- tipo de obra;

- fonte de recurso;

- convênio vinculado;

- processo de contratação;

- contrato vinculado;

- empresa contratada;

- fiscal da obra;

- engenheiro responsável;

- valor contratado;

- valor aditado;

- valor medido;

- saldo;

- data de início;

- prazo de execução;

- previsão de conclusão;

- percentual físico;

- percentual financeiro;

- status.

Status sugeridos

- em planejamento;

- em projeto;

- aguardando licitação;

- contratada;

- ordem de serviço emitida;

- em execução;

- paralisada;

- suspensa;

- em medição;

- concluída;

- recebida provisoriamente;

- recebida definitivamente;

- cancelada.

3. Projetos e Engenharia

Submódulo para controle dos documentos técnicos antes e durante a execução.

Funcionalidades

- cadastrar projeto de engenharia;

- anexar plantas;

- anexar memoriais descritivos;

- anexar planilhas orçamentárias;

- anexar cronograma físico-financeiro;

- anexar ART/RRT;

- controlar versões;

- registrar revisão técnica;

- aprovar projeto;

- vincular projeto à obra;

- vincular projeto ao processo de compra/licitação;

- armazenar tudo no GED.

Documentos possíveis

- projeto arquitetônico;

- projeto estrutural;

- projeto elétrico;

- projeto hidráulico;

- projeto de drenagem;

- projeto urbanístico;

- memorial descritivo;

- memorial de cálculo;

- orçamento;

- cronograma físico-financeiro;

- composição de custos;

- ART;

- RRT;

- licença ambiental;

- alvará;

- relatório fotográfico;

- mapa/localização.

4. Medições

Submódulo essencial para obras contratadas.

Funcionalidades

- registrar medição por obra;

- registrar período medido;

- informar itens executados;

- calcular valor da medição;

- anexar boletim de medição;

- anexar relatório fotográfico;

- anexar diário de obra;

- anexar nota fiscal;

- registrar glosas;

- aprovar medição;

- enviar para liquidação no Financeiro;

- controlar histórico de medições.

Campos principais

- obra;

- contrato;

- empresa contratada;

- número da medição;

- período inicial;

- período final;

- valor previsto;

- valor medido;

- valor aprovado;

- valor glosado;

- percentual físico executado;

- fiscal responsável;

- engenheiro responsável;

- anexos;

- status.

Status

- em elaboração;

- enviada para análise;

- em conferência;

- aprovada;

- aprovada com glosa;

- rejeitada;

- enviada ao financeiro;

- liquidada;

- paga.

5. Fiscalização de Obras

Controle técnico da execução.

Funcionalidades

- registrar visita técnica;

- registrar diário de obra;

- registrar relatório de fiscalização;

- anexar fotos;

- registrar não conformidade;

- registrar notificação à contratada;

- registrar paralisação;

- registrar retomada;

- registrar atraso;

- controlar providências;

- acompanhar cronograma;

- validar execução física.

Campos

- obra;

- fiscal;

- data da fiscalização;

- situação da obra;

- percentual executado;

- equipe presente;

- máquinas presentes;

- clima, se relevante;

- descrição da visita;

- problemas encontrados;

- recomendações;

- fotos;

- documentos;

- providências;

- status.

6. Convênios e Recursos

Submódulo para obras financiadas por convênios, emendas ou repasses.

Tipos de recurso

- recurso próprio;

- convênio estadual;

- convênio federal;

- emenda parlamentar;

- financiamento;

- operação de crédito;

- transferência especial;

- fundo específico;

- recurso vinculado.

Funcionalidades

- cadastrar convênio;

- vincular obra;

- controlar valor do repasse;

- controlar contrapartida;

- controlar cronograma de desembolso;

- controlar prestação de contas;

- anexar documentos;

- controlar vigência;

- alertar vencimento;

- acompanhar saldo do recurso.

Campos principais

- número do convênio;

- órgão concedente;

- objeto;

- obra vinculada;

- valor total;

- valor do repasse;

- valor da contrapartida;

- conta bancária vinculada;

- início da vigência;

- fim da vigência;

- cronograma;

- documentos;

- status.

7. Vias Públicas

Controle de ruas, estradas, avenidas e vias rurais.

Funcionalidades

- cadastrar via pública;

- classificar tipo de via;

- registrar pavimentação;

- registrar drenagem;

- registrar extensão;

- registrar bairro/localidade;

- registrar condições da via;

- registrar demandas de manutenção;

- vincular ordens de serviço;

- acompanhar intervenções.

Tipos de via

- rua;

- avenida;

- estrada rural;

- travessa;

- ponte;

- bueiro;

- caminho vicinal;

- acesso rural;

- ciclovia;

- calçada pública.

Demandas comuns

- tapa-buraco;

- patrolamento;

- cascalhamento;

- limpeza de bueiro;

- drenagem;

- calçada;

- meio-fio;

- pintura de faixa;

- sinalização;

- recuperação de ponte;

- desobstrução de via.

8. Praças e Espaços Públicos

Controle dos espaços urbanos mantidos pela prefeitura.

Exemplos

- praças;

- parques;

- jardins;

- canteiros;

- quadras;

- academias ao ar livre;

- áreas de lazer;

- calçadões;

- espaços comunitários.

Funcionalidades

- cadastrar espaço público;

- registrar localização;

- controlar equipamentos existentes;

- registrar manutenção;

- registrar poda/jardinagem;

- registrar iluminação;

- registrar limpeza;

- registrar reforma;

- vincular ordens de serviço;

- gerar histórico.

9. Serviços Urbanos

Submódulo para manutenção cotidiana da cidade.

Tipos de serviço

- limpeza urbana;

- varrição;

- capina;

- roçada;

- poda;

- pintura de meio-fio;

- manutenção de praça;

- retirada de entulho;

- manutenção de bueiro;

- manutenção de calçada;

- reparo em via;

- apoio a eventos;

- sinalização;

- manutenção predial;

- pequenos reparos.

Funcionalidades

- registrar demanda;

- gerar ordem de serviço;

- designar equipe;

- registrar execução;

- anexar fotos antes/depois;

- controlar materiais utilizados;

- concluir serviço;

- responder cidadão, se veio do Atendimento/Ouvidoria.

10. Iluminação Pública

Esse submódulo merece destaque próprio.

Funcionalidades

- cadastrar pontos de iluminação;

- registrar tipo de luminária;

- registrar poste;

- registrar endereço/localização;

- registrar potência;

- registrar tecnologia;

- registrar manutenção;

- registrar troca de lâmpada;

- registrar defeito;

- gerar ordem de serviço;

- acompanhar execução;

- controlar materiais usados;

- gerar mapa de pontos.

Tipos de ocorrência

- lâmpada queimada;

- lâmpada piscando;

- poste apagado;

- poste danificado;

- braço danificado;

- luminária quebrada;

- fio exposto;

- iluminação insuficiente;

- manutenção preventiva;

- substituição por LED.

Campos principais

- código do ponto;

- endereço;

- bairro;

- coordenadas;

- tipo de luminária;

- potência;

- tecnologia;

- situação;

- última manutenção;

- equipe responsável;

- fotos;

- histórico.

11. Gestão Energética

Esse submódulo pode ser um grande diferencial, porque muitas prefeituras pagam contas altas de energia e têm dificuldade de controlar unidades consumidoras.

Objetivo

Controlar consumo, contratos, faturas e eficiência energética das unidades públicas.

Funcionalidades

- cadastrar unidades consumidoras de energia;

- vincular unidade administrativa;

- registrar concessionária;

- registrar número da instalação;

- registrar classe/tarifa;

- registrar faturas;

- controlar consumo mensal;

- controlar demanda contratada, se houver;

- comparar consumo entre meses;

- identificar aumento anormal;

- controlar iluminação pública;

- controlar contas vencidas;

- gerar relatórios de custo energético;

- apoiar projetos de eficiência energética.

Unidades possíveis

- prefeitura;

- escolas;

- UBS;

- CRAS;

- CREAS;

- ginásio;

- praça;

- iluminação pública;

- garagem;

- almoxarifado;

- estação de tratamento;

- poço;

- cemitério;

- prédio público.

Indicadores

- consumo mensal por unidade;

- custo mensal por unidade;

- consumo por secretaria;

- unidades com maior gasto;

- variação de consumo;

- contas vencidas;

- economia obtida;

- custo da iluminação pública.

12. Cemitérios e Serviços Funerários

Esse submódulo pode atender uma necessidade real de muitos municípios pequenos.

Cemitérios

Funcionalidades

- cadastrar cemitérios;

- cadastrar quadras;

- cadastrar ruas internas;

- cadastrar jazigos;

- cadastrar sepulturas;

- cadastrar gavetas;

- controlar ocupação;

- controlar responsáveis;

- controlar concessões;

- controlar manutenção;

- localizar sepultura;

- emitir documentos.

Campos do cemitério

- nome;

- endereço;

- responsável;

- capacidade;

- quadras;

- status;

- observações.

Campos da sepultura/jazigo

- código;

- cemitério;

- quadra;

- lote;

- número;

- tipo;

- capacidade;

- ocupação atual;

- responsável;

- situação;

- observações.

Serviços funerários

Funcionalidades

- registrar sepultamento;

- registrar exumação;

- registrar transferência de restos mortais;

- registrar concessão de jazigo;

- emitir autorização;

- controlar taxa, se aplicável;

- vincular documentos;

- emitir declaração;

- gerar histórico.

Campos do sepultamento

- falecido;

- CPF, se houver;

- data de nascimento;

- data de óbito;

- data do sepultamento;

- cemitério;

- jazigo/sepultura;

- responsável familiar;

- declaração de óbito;

- autorização;

- observações.

Atenção: esse submódulo deve ter tratamento respeitoso e controle de acesso adequado, mas não é tão sensível quanto Saúde/Assistência Social.

13. Ordens de Serviço

Submódulo transversal de toda a infraestrutura.

Tipos de OS

- manutenção de via;

- tapa-buraco;

- patrolamento;

- iluminação pública;

- limpeza urbana;

- poda;

- praça;

- prédio público;

- máquina/equipamento;

- cemitério;

- drenagem;

- bueiro;

- ponte;

- apoio operacional;

- manutenção predial;

- fiscalização de obra;

- serviço rural.

Campos principais

- número da OS;

- tipo;

- origem;

- solicitante;

- local;

- bairro;

- descrição;

- prioridade;

- equipe responsável;

- máquina/equipamento vinculado;

- materiais previstos;

- prazo;

- data de abertura;

- data de execução;

- fotos antes;

- fotos depois;

- conclusão;

- status.

Status

- aberta;

- em triagem;

- aprovada;

- agendada;

- em execução;

- aguardando material;

- aguardando máquina;

- concluída;

- cancelada;

- reprogramada.

14. Máquinas e Equipamentos

Controle operacional de máquinas pesadas, equipamentos e ferramentas.

Exemplos

- patrol;

- retroescavadeira;

- pá carregadeira;

- caminhão;

- trator;

- rolo compactador;

- motoniveladora;

- escavadeira;

- compactador;

- betoneira;

- gerador;

- roçadeira;

- motosserra;

- ferramentas de equipe.

Funcionalidades

- cadastrar máquina/equipamento;

- controlar disponibilidade;

- vincular a ordem de serviço;

- registrar horímetro;

- registrar quilometragem, se aplicável;

- registrar operador;

- registrar manutenção;

- registrar abastecimento, se integrado com Frotas;

- controlar custo operacional;

- controlar documentos;

- controlar seguro/licenciamento, se aplicável.

Status

- disponível;

- em operação;

- em manutenção;

- aguardando peça;

- indisponível;

- baixado;

- cedido;

- reservado.

Observação: veículos podem ficar no módulo de Frotas, mas máquinas e equipamentos de obras podem aparecer aqui com integração entre os dois.

15. Equipes de Campo

Controle das equipes operacionais.

Funcionalidades

- cadastrar equipe;

- vincular servidores;

- definir encarregado;

- vincular máquina/equipamento;

- vincular ordens de serviço;

- registrar produtividade;

- controlar agenda;

- registrar execução diária.

Exemplos de equipe

- equipe de tapa-buraco;

- equipe de iluminação;

- equipe de roçada;

- equipe de limpeza;

- equipe de drenagem;

- equipe de manutenção predial;

- equipe de estrada rural;

- equipe de cemitério.

16. Materiais e Insumos

Controle dos materiais utilizados nas obras e serviços.

Exemplos

- cimento;

- areia;

- brita;

- massa asfáltica;

- tubos;

- manilhas;

- lâmpadas;

- luminárias;

- cabos;

- postes;

- EPIs;

- ferramentas;

- placas;

- tinta;

- peças;

- combustível, se integrado.

Funcionalidades

- vincular material à OS;

- registrar quantidade prevista;

- registrar quantidade utilizada;

- integrar com Almoxarifado;

- controlar custo por serviço;

- gerar relatório de consumo.

17. Documentos Técnicos

Documentos gerados ou anexados no módulo.

Exemplos

- projeto;

- planta;

- memorial descritivo;

- orçamento;

- planilha de custos;

- cronograma físico-financeiro;

- ART/RRT;

- ordem de início;

- ordem de paralisação;

- ordem de retomada;

- boletim de medição;

- diário de obra;

- relatório fotográfico;

- termo de recebimento provisório;

- termo de recebimento definitivo;

- laudo técnico;

- parecer de engenharia;

- notificação à contratada;

- relatório de fiscalização.

Todos devem se integrar ao Módulo 4 — Documentos e GED.

18. Relatórios

Relatórios de obras:

- obras por status;

- obras por secretaria;

- obras por bairro;

- obras por fonte de recurso;

- obras por empresa;

- obras atrasadas;

- obras paralisadas;

- obras concluídas;

- medições por período;

- valor contratado x valor medido;

- execução física x financeira;

- saldo contratual;

- relatórios fotográficos;

- relatório para transparência.

Relatórios de serviços urbanos:

- ordens de serviço por tipo;

- ordens por bairro;

- ordens por equipe;

- ordens concluídas;

- ordens pendentes;

- tempo médio de atendimento;

- demandas mais recorrentes;

- serviços por secretaria.

Relatórios de iluminação:

- pontos cadastrados;

- manutenções realizadas;

- lâmpadas trocadas;

- problemas por bairro;

- tempo médio de atendimento;

- consumo/custo de iluminação.

Relatórios de energia:

- consumo por unidade;

- custo por unidade;

- custo por secretaria;

- comparativo mensal;

- maiores consumidores;

- faturas pendentes;

- economia obtida.

Relatórios de cemitérios:

- sepultamentos por período;

- jazigos ocupados;

- jazigos disponíveis;

- concessões;

- exumações;

- serviços realizados.

19. Parâmetros

Configurações do módulo.

Obras

- tipos de obra;

- tipos de projeto;

- tipos de medição;

- status de obra;

- modelos de boletim;

- modelos de diário de obra;

- modelos de relatório;

- tipos de fiscalização.

Infraestrutura urbana

- tipos de ordem de serviço;

- tipos de via;

- tipos de praça;

- tipos de manutenção;

- prioridades;

- bairros/localidades;

- equipes.

Iluminação

- tipos de luminária;

- potências;

- tecnologias;

- tipos de defeito;

- materiais padrão;

- equipes responsáveis.

Energia

- concessionárias;

- tipos de unidade consumidora;

- classes tarifárias;

- categorias de consumo;

- centros de custo.

Cemitérios

- cemitérios;

- quadras;

- tipos de jazigo;

- tipos de serviço;

- modelos de autorização;

- taxas vinculadas, se houver.

20. Auditoria

Esse módulo precisa registrar tudo que impacta obra, custo, execução e serviço público.

Registrar:

- criação de obra;

- alteração de prazo;

- alteração de valor;

- alteração de status;

- paralisação;

- retomada;

- medição criada;

- medição aprovada;

- medição rejeitada;

- fiscalização registrada;

- OS aberta;

- OS concluída;

- OS cancelada;

- alteração em ponto de iluminação;

- alteração em fatura de energia;

- cadastro/alteração de jazigo;

- registro de sepultamento;

- uso de máquina;

- baixa ou manutenção de equipamento;

- alteração de parâmetro.

Campos do log:

- usuário;

- perfil;

- secretaria;

- setor;

- data e hora;

- IP;

- ação;

- registro afetado;

- valor anterior;

- novo valor;

- justificativa;

- documento vinculado.

Entidades principais do módulo

Para desenvolvimento, eu pensaria nestas entidades/tabelas:

- Obra Pública

- Projeto de Engenharia

- Documento Técnico

- Medição de Obra

- Item de Medição

- Fiscalização de Obra

- Diário de Obra

- Convênio de Obra

- Fonte de Recurso da Obra

- Via Pública

- Espaço Público

- Serviço Urbano

- Ponto de Iluminação

- Manutenção de Iluminação

- Unidade Consumidora de Energia

- Fatura de Energia

- Cemitério

- Jazigo / Sepultura

- Sepultamento

- Serviço Funerário

- Ordem de Serviço

- Equipe de Campo

- Máquina / Equipamento

- Uso de Máquina

- Material Utilizado

- Relatório de Infraestrutura

- Auditoria de Infraestrutura

Integrações com outros módulos

Com Administração Geral

Para usar:

- Secretaria de Obras;

- Secretaria de Infraestrutura;

- Serviços Urbanos;

- setores;

- unidades;

- responsáveis;

- calendário administrativo.

Com Cadastros Gerais

Para usar:

- cidadãos solicitantes;

- empresas contratadas;

- engenheiros;

- responsáveis técnicos;

- imóveis;

- endereços;

- fornecedores.

Com Processo Digital e Protocolo

Para:

- abrir processos de obra;

- tramitar projetos;

- registrar solicitações;

- controlar despachos;

- acompanhar recursos;

- formalizar documentos.

Com Documentos e GED

Para armazenar:

- projetos;

- plantas;

- ART/RRT;

- medições;

- relatórios;

- fotos;

- laudos;

- termos;

- ordens de serviço.

Com Compras e Contratos

Para:

- vincular obra a licitação;

- vincular contrato;

- controlar empresa contratada;

- controlar aditivos;

- controlar saldo contratual;

- vincular medição ao contrato;

- enviar nota fiscal para atesto.

Com Financeiro e Contábil

Para:

- acompanhar valor contratado;

- acompanhar medições;

- liquidar pagamentos;

- controlar convênios;

- controlar recursos;

- gerar execução física-financeira.

Com Atendimento e Ouvidoria

Para:

- receber demandas de moradores;

- reclamações de iluminação;

- pedidos de manutenção;

- solicitações de tapa-buraco;

- reclamações de praça;

- solicitações de cemitério.

Com Portal e Transparência

Para publicar:

- obras em andamento;

- valores contratados;

- medições;

- fotos;

- prazo;

- empresa contratada;

- status da obra;

- ordens de serviço públicas, se desejado;

- indicadores de energia e iluminação.

Com Patrimônio e Almoxarifado

Para:

- máquinas;

- equipamentos;

- materiais;

- insumos;

- lâmpadas;

- ferramentas;

- estoque de manutenção.

Com Meio Ambiente

Para:

- licenças ambientais;

- podas;

- supressões;

- intervenções ambientais;

- condicionantes;

- áreas verdes.

Com Água e Saneamento

Para:

- obras de rede;

- drenagem;

- esgoto;

- manutenção de infraestrutura hídrica;

- ordens de serviço conjuntas.

Com Frotas

Quando o módulo existir:

- caminhões;

- máquinas;

- abastecimento;

- manutenção;

- motoristas;

- deslocamentos.

Regras importantes

- Toda obra deve ter responsável técnico ou fiscal definido.

- Toda medição deve estar vinculada a obra e contrato.

- Medição aprovada deve poder seguir para liquidação no Financeiro.

- Alteração de valor, prazo ou status da obra deve gerar histórico.

- Obra paralisada deve registrar motivo e data.

- Obra retomada deve registrar responsável e justificativa.

- Ordem de serviço concluída deve ter evidência mínima, como descrição e, idealmente, foto.

- Ponto de iluminação deve manter histórico de manutenções.

- Fatura de energia deve estar vinculada a unidade consumidora.

- Sepultamento deve estar vinculado a local específico no cemitério.

- Máquina em manutenção não deve ser alocada em nova OS sem permissão.

- Dados publicados na transparência devem vir da base oficial do módulo.

Perfis de acesso sugeridos

Gestor de Obras / Infraestrutura

Pode:

- acompanhar obras;

- aprovar cadastros;

- consultar indicadores;

- aprovar ordens de serviço;

- acompanhar equipes;

- gerar relatórios.

Engenheiro / Técnico

Pode:

- cadastrar projetos;

- emitir parecer técnico;

- registrar fiscalização;

- validar medições;

- anexar documentos técnicos.

Fiscal de Obra

Pode:

- registrar visitas;

- registrar diário de obra;

- registrar não conformidades;

- analisar medições;

- anexar fotos;

- acompanhar cronograma.

Encarregado de Equipe

Pode:

- receber ordens de serviço;

- distribuir tarefas;

- registrar execução;

- informar materiais usados;

- concluir OS.

Atendimento

Pode:

- abrir solicitações;

- consultar status;

- encaminhar demandas;

- responder cidadão.

Almoxarifado

Pode:

- controlar saída de materiais;

- consultar materiais usados;

- vincular insumos a OS.

Financeiro / Contábil

Pode:

- consultar medições;

- consultar valores;

- liquidar pagamentos;

- controlar recursos e convênios.

Controle Interno

Pode:

- auditar obras;

- verificar medições;

- consultar contratos;

- acompanhar execução física-financeira;

- verificar ordens concluídas.

Administrador

Pode:

- configurar parâmetros;

- permissões;

- modelos;

- tipos de serviço;

- status;

- integrações.

MVP do Módulo Obras e Infraestrutura

Para uma primeira versão vendável, eu faria:

- Cadastro de obras públicas

- Projetos e documentos técnicos

- Contrato vinculado à obra

- Fiscal responsável

- Medições básicas

- Fiscalização de obras

- Relatório fotográfico

- Convênios e fontes de recurso

- Vias públicas

- Praças e espaços públicos

- Ordens de serviço

- Serviços urbanos

- Iluminação pública básica

- Gestão energética básica

- Cemitérios básico

- Máquinas e equipamentos

- Equipes de campo

- Relatórios básicos

- Integração com GED

- Auditoria

Com isso, o módulo já atende muito bem editais que pedem obras, infraestrutura, serviços urbanos, iluminação, energia e cemitérios.

Menu final enxuto para a tela

Para deixar simples no sistema, eu colocaria assim:

- Painel

- Obras Públicas

- Projetos

- Medições

- Fiscalização

- Convênios

- Vias e Praças

- Serviços Urbanos

- Iluminação Pública

- Gestão Energética

- Cemitérios

- Ordens de Serviço

- Máquinas e Equipamentos

- Equipes

- Documentos

- Relatórios

- Parâmetros

- Auditoria

Resumo prático

O Módulo 18 — Obras e Infraestrutura deve cuidar de:

- obras públicas;

- projetos de engenharia;

- documentos técnicos;

- medições;

- fiscalização;

- convênios e recursos;

- vias públicas;

- praças;

- serviços urbanos;

- iluminação pública;

- gestão energética;

- cemitérios;

- serviços funerários;

- ordens de serviço;

- máquinas;

- equipamentos;

- equipes de campo;

- materiais utilizados;

- relatórios;

- auditoria.

Esse módulo ficou muito bom para o CeleriFlow porque cobre áreas que aparecem com frequência em prefeituras e evita criar módulos soltos para Obras, Energia, Cemitérios, Iluminação e Serviços Urbanos. Tudo isso pode ficar agrupado de forma coerente em Obras e Infraestrutura.